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第一卷
第一章　比选公告

奉节县人民医院新冠肺炎疫情防控PCR实验室建设

竞争性比选公告

1.比选条件

根据奉节县人民医院建设计划，比选人为奉节县人民医院，资金来源：业主自筹。奉节县人民医院新冠肺炎疫情防控PCR实验室建设工程项目已具备比选条件，现对该项目进行公开比选，特邀请潜在单位参与本项目竞选。

2.项目概况与比选范围

2.1 项目名称：奉节县人民医院新冠肺炎疫情防控PCR实验室建设工程。 
2.2工程地址：奉节县鱼复街道康宁社区。
2.3项目规模：建筑面积约215平方米。

2.4 项目内容：

本工程位于奉节县人民医院老院区一楼前急诊科范围包含：装饰工程、通风工程、电气工程、给排水工程、摄像系统。
2.5 比选范围：奉节县人民医院新冠肺炎疫情防控PCR实验室建设。

2.6 建设时间：建设工期45个日历日
3.比选申请人资格
3.1比选申请人须具备以下要求：

被比选人必须是独立的法人资格，应具备国家行政主管部门颁发的建建筑装修装饰工程贰级及以上资质；建筑机电安装工程专业承包叁级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
3.2本次比选不接受联合体投标。

4.比选文件的获取

4.1 本工程比选不需报名，开标时直接投标。凡有意参加投标者，请于2020年 11  月  6  日起，在奉节县人民医院官网（http://www.fjrmyy.com/）下载比选文件、图纸、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料，不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关比选过程和事宜。

4.2 自公告发出之日起，各投标单位应随时关注比选文件及相关修改内容。 

5.比选申请文件的递交

5.1投标文件递交时间为2020年 11  月 6   日8时 30 分至 17时 00 分，投标文件递交的截止时间为2020年  11  月   13  日12 时 00分，地点为奉节县人民医院招标采购办公室（奉节县鱼复街道康宁街2号）。

5.2逾期送达的、未送达指定地点或未按规定密封的投标文件，比选人不予受理。
6.发布公告的媒介

本次比选公告在奉节县人民医院官网上发布。

7.联系方式 

比选人：奉节县人民医院    
地址：奉节县鱼复街道康宁街2号                
邮编：404600                                                    
联系人：易先生                                             
电话： 18996569882                     
2020年  11  月  5  日
第二章　比选申请人须知
比选申请人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	比选人
	比选人：奉节县人民医院

地址：奉节县鱼复社区康宁街2号

联系人：易东

电话：18996569882

	1.1.4
	项目名称
	奉节县人民医院新冠肺炎防控PCR实验室建设比选

	1.1.5
	项目地点
	奉节县鱼复街道康宁街2号

	1.1.6
	项目规模
	建筑面积约215平方米

	1.2.1
	资金来源
	业主自筹

	1.2.2
	建设完成目标
	项目完成后，验收达到T/CECS662-2020加强型医学生物安全二级实验室建筑技术标准。

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	比选范围
	装饰工程、通风工程、电气工程、给排水工程、摄像系统

	1.3.2
	建设时间
	比选人发出通知后45个日历日完成，并达到比选人的使用要求。

	1.4.1
	比选申请人的资质要求
	1. 资质条件
比选申请人须具备以下要求：

被比选人必须是独立的法人资格，应具备国家行政主管部门颁发的建建筑装修装饰工程贰级及以上资质；建筑机电安装工程专业承包叁级级以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
2. 营业执照

具有有效的营业执照，且必须是独立的法人单位。
须提供有效的营业执照副本、组织机构代码证复印件（若比选申请人已办“三证合一”则须提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件）。
4、信誉声明要求

4.1未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。由比选人申请人自行承诺。

4.2按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知 》（法〔2016〕285号）要求，由比选人申请人自行承诺投标截止时间前未被列为失信被执行人。

提供资料：（1）由比选人申请人自行书面承诺未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，也未被列为失信被执行人，也无行贿犯罪记录，若受到暂停投标资格行政处罚的，还需提供暂停投标资格行政处罚期限已满的证明材料。相关承诺书格式自拟定，在比选申请文件中必须提供原件，需由比选人申请人单位法定代表人或授权委托人签字并加盖比选人申请人单位公章鲜章。

（2）比选人申请人应在比选申请文件中提供中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）上的查询截图。截图应体现比选人申请人单位及其法定代表人在投标截止日前两年内未被人民法院判定犯行贿罪；截图应包含有清晰的网址；截图加盖比选人申请人单位公章鲜章。查询时间、截图打印时间必须在本项目公告发布之日至投标截止日之间。不满足上述要求，按否决投标处理。

注：①如声明与实际不符，将被取消投标或中选资格，其投标保证金不予退还。

②投标截止日前两年内，比选人申请人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，在其相关文件规定的期限内不得参与投标。若中选后，经比选人查询发现比选中选人单位或法定代表人有行贿犯罪事实的，则取消其中选资格并追究相关责任。

③比选人将对前三名中选候选人有无行贿记录进行核查，发现有行贿犯罪纪录的，则取消其中选候选人资格，并依法追究相应责任。

注：
1）以上资料复印件均须加盖比选申请人鲜章，并按比选申请人须知前附表3.7.5装订成册。
2）本款中的内容与比选文件其他地方规定不一致时，以本款要求的内容为准（补遗除外）。

3） 比选人无论在任何时候均有权对比选申请人提供的以上资料进行核实，若发现资料存在不实，比选人有权取消其中选资格，没收其比选保证金。中选人按中选候选人顺序依次递补。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，由比选申请人自行踏勘。

比选申请人为获取编制比选申请文件及报价和签署合同所涉及的现场资料，比选人应予配合。比选申请人应自行承担踏勘现场的责任和风险，以及有关费用。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	比选申请人提出问题的

截止时间
	比选申请人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2020年  11  月  9   日12 ：00前在奉节县人民医院官网（http://www.fjrmyy.com/）招标公告页面的“我要提问”栏目匿名提出质疑。

	1.10.3
	比选人书面澄清的时间
	2020年  11  月  10   日17：00（北京时间），在奉节县人民医院网（http://www.fjrmyy.com/）答疑补遗区发布答疑。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成比选文件的其他材料
	比选人发出的答疑及补遗书

	2.2.1
	比选申请人要求澄清比选文件的截止时间
	2020年  11  月   11  日12时00分（北京时间）

	2.2.2
	递交比选申请文件截止时间
	2020年  11  月  13   日12时00分（北京时间）

	2.2.3
	比选人对比选文件进行补遗的时间
	补遗内容可能影响比选申请文件编制的，须在比选截止时间3日前发布，发布时间至比选截止时间不足3日的，须相应延后比选截止时间。

	3.2
	比选报价
	1、计价原则：《重庆市建设工程工程量清单计价规则》( CQJJGZ-2013 )、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、定额解释等相关配套文件。

2、本工程取费标准按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）中相应工程类别计取。 

3、本工程安全文明施工费按渝建发[2018]29号颁发的《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）中相应工程类别计取。 

4、组织措施费按渝建发[2018]29号颁发的《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）中相应工程类别计取。

5、销项税额按重庆市城乡建设委员会《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号） 执行，销项税额按9%计取，纳税地区按“县城、城镇”标准执行。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿，最高限价90万元(大写：玖拾万元整)，其中安全文明施工费为19291.78元。各被比选人的投标取费比例不得超过比选人公布的限价，否则投标将被否决。

	3.3.1
	比选有效期
	60日历天（从提交比选申请文件截止日起计算）

	3.4.1
	比选保证金
	无

	3.6
	是否允许递交

备选比选申请方案
	不允许

	3.7.4
	比选申请文件组成及份数
	1、投标函部分一式二份。 正本一份，副本一份。

2、资格审查部分一式二份。正本一份，副本一份。



	3.7.5
	装订要求
	1、本工程应将参选函部分、资格审查文件各自分别装订成册。

2、装订

（1）参选函部分的装订要求

应按照第五章规定格式装订成册，并应编制目录。

（2）资格审查资料的装订要求

应按照第五章规定格式装订成册，并应编制目录。

3、正本副本应分开装订成册。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

	4.1.1
	比选文件的密封
	1、比选申请文件袋由比选申请人自行制作，但必须注明 “比选申请文件”袋。

2、将参选函部分、电子光盘、资格审查资料装入比选申请文件袋中，密封并在袋上加盖比选申请人单位鲜章。
3、如果“比选申请文件”大袋未按上述规定封装，比选人或比选代理机构应当拒绝接收。 

注：如若资料较厚，可以增加相应的袋子，标明序号即可。

	4.1.2
	封套上写明
	应在“比选申请文件”袋封套上写明如下内容：
比选申请人的地址：                          
比选申请人名称：                               
奉节县人民医院新冠肺炎疫情PCR实验室建设比选申请文件
在     年    月    日    时    分前不得开启
（由比选申请人自行填写）

	4.2.2
	递交比选申请文件时间和地点
	递交时间：2020年  11  月  5   日至2020年11月13日

递交地点：奉节县人民医院招标采购办公室（奉节县鱼复街道康宁街2号）

	4.2.3
	是否退还比选申请文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同比选截止时间
开标地点：奉节县人民医院小会议室（奉节县鱼复街道康宁街2号）。

	5.2
	开标程序
	1. 宣布开标纪律；
2. 宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

3. 公布在比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场；

4. 核验参加开标会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

5. 密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查比选申请文件的密封情况并确认。
6. 设有最高限价的，公布最高限价；
7. 开启比选申请文件顺序：随机开启；
8. 当众开启比选申请文件，公布比选申请人名称、参选报价、工期及其他内容，并记录在案；

9. 比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
10. 开标结束。

	6.1.1
	评审委员会的组建
	由比选人按规定组建院内评标委员会。

	7.1
	是否授权评审委员会确定中选人
	■否，推荐经评审得分由高到低排名1～3名为中标候选人。

	7.3
	履约担保
	履约担保金额：合同金额的10%
提交时间: 合同签订前7个工作日
履约担保形式：转账或银行保函
履约担保递交：递交至奉节县人民医院

	8.1
	重新比选
	1.按比选申请人须知第8.1（1）执行；

2.按比选申请人须知第8.1（2）执行；
3.经评审后，满足比选文件实质性要求的比选申请人少于三个、且明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部比选申请，比选人将重新组织比选。

	8.2
	二次比选和不再比选
	重新比选后比选申请人仍少于三人，按法定程序开标和评审，确定中选人。经评审无合格比选申请人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再比选；其他项目，比选人可以自行决定不再比选。


注：若比选申请人须知出现前后不一致，以比选申请人须知前附表为准。

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目己具备比选条件，现对本比选项目进行比选。

1.1.2 本比选项目的比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3 本比选项目的比选代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4 本比选项目的名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5 本比选项目的建设地点：见比选申请人须知前附表。

1.1.6 本比选项目的比选规模：见比选申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本比选项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2 本比选项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.3 本比选项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3 比选范围、工期和要求

1.3.1 本比选项目的比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2 本比选项目的服务时间：见比选申请人须知前附表。
1.3.3本比选项目的要求：见比选申请人须知前附表。

1.4 比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备承担本比选项目的资质：见比选申请人须知前附表；

1.4.2本项目不接受联合体参选。

1.4.3 比选申请人不得存在下列情形之一：
（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本项目前期准备提供咨询服务的；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供比选代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9） 被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5 费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1  比选申请人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间、 地点组织比选申请人踏勘项目现场。

1.9.2  比选申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，比选申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供比选申请人在编制投 标文件时参考，比选人不对比选申请人据此做出的判断和决策负责。

1.10预备会

本项目不召开预备会。
1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

本项目不允许偏离。

2．比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：
（1）比选公告； 

（2）比选申请人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）比选申请文件包括的内容及格式。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1  比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在比选申请人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在比选申请人须知前附表规定的比选截止前以书面形式发给所有购买比选文件的比选申请人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距比选截止时间不足15天，相应延长比选截止时间。

2.2.3  比选申请人在收到澄清后，应在比选申请人须知前附表规定的时间内以书面形式通知比选人，确认已收到该澄清。

2.3 比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。
3．比选申请文件

3.1 比选申请文件的组成

一、 参选函部分
（一）参选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）比选保证金

（四）比选文件确认书

二、 资格审查资料

（一）比选申请人基本情况表

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）其他资料

3.2比选报价

详见比选申请人须知前附表。

3.3 比选有效期

3.3.1 在比选申请人须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其竞选失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。

3.4 比选保证金

3.4.1 比选申请人应按比选申请人须知前附表规定的金额、形式等递交比选保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。

3.4.2 比选申请人不按比选申请人须知前附表第3.4.1 项要求提交比选保证金的，其比选申请文件作废标处理。

3.4.3  按比选申请人须知前附表第3.4.1 项要求退还比选保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）比选申请人在规定的比选有效期内撤销或修改其比选申请文件；

（2）在签订合同时违反参选函中对比选人的承诺及主要条款导致合同无法签订的；

（3）中标人因自身原因未能在规定期限内与比选人签订合同；
（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。
3.5 资格审查资料

详见比选申请人须知前附表1.4.1项。

3.6 备选投标方案

除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选投标方案。

3.7 比选申请文件的编制

3.7.1  比选申请文件应按第五章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，参选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  比选申请文件应当对比选文件有关服务周期、比选有效期、工作要求、技术标准和要求、 比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章、盖单位章。委托代理人签字或盖章的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。

3.7.4  比选申请文件（其中包含参选函部分、技术部分、资格审查资料，下同）正本一，副本份数见比选申请人须知前附。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位鲜章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  比选申请文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

4．投标

4.1 比选申请文件的密封和标记

4.1.1比选申请文件的密封详见比选申请人须知前附表。

4.1.2比选申请文件大袋上应写明的其他内容见比选申请人须知前附表。

4.1.3 未按本须知第4.1.1 项和第4.1.2 项要求密封和加写标记的比选申请文件，比选申请文件为无效比选申请文件，比选人不予受理（已受理的将原封退还）。

4.2 比选申请文件的递交

4.2.1 比选申请人应按比选申请人须知前附表第2.2.2 项规定的比选截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2 比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

4.3 比选申请文件的修改与撤回

4.3.1 在比选申请人须知前附表第2.2.2 项规定的比选截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照比选申请人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照比选申请人须知前附表第3.7条、第4.1 条规定进行编制、密封、标记和递交，并在外层比选申请文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

4.3.4 在比选申请文件递交截止时间之后，比选申请人不得补充、修改比选申请文件。

5．开标

5.1 开标时间和地点

比选人在本章第 2.2.2 项规定的比选截止时间（开标时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

详见比选申请人须知前附表。

6．评审

6.1 评审委员会

6.1.1  评审由比选人依法组建的审委员会负责。评审委员会由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。

6.1.2  评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 算术性修正

6.4.1比选人将只对比选申请文件通过初步评审（符合性审查）的比选申请人的比选报价进行校核，并对其中的算术性错误给予修正。修正原则如下：

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

7．合同的授予

7.1 中选方式

除比选申请人须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，比选人依据评审委员会推荐的 中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。
7.2 中选通知

在本章第 3.3 款规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同 时将中选结果通知未中选的比选申请人。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。
7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 10天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新比选和不再比选

8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选申请文件递交截止时间止，比选申请人少于 3 个的；

（2）经评审委员会评审后否决所有竞选的。

（3）经评审后，如有效比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部竞选，比选人将重新组织比选。
（4）法律法规规定的其他情形。
8.2  二次比选和不再比选

重新比选后比选申请人仍少于三人，按法定程序开标和评审，确定中标人。经评审无合格比选申请人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再比选。

9．纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与比选申请人串通竞选。
有下列情形之一的，属于比选人与比选申请人串通竞选：
（1）比选人在开标前开启比选申请文件并将有关信息泄露给其他比选申请人; 
（2）比选人直接或者间接向比选申请人泄露标底、评审委员会成员等信息；
（3）比选人明示或者暗示比选申请人压低或者抬高比选报价；
（4）比选人授意比选申请人撤换、修改比选申请文件；
（5）比选人明示或者暗示比选申请人为特定比选申请人中标提供方便；
（6）比选人与比选申请人为谋求特定比选申请人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通竞选：
（1）比选申请人之间协商比选报价等投标文件的实质性内容；
（2）比选申请人之间约定中选人；
（3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃竞选或者中选；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同竞选；
（5）比选申请人之间为谋取中标或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。
有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通竞选：
（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；
（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者比选报价呈规律性差异；
（5）不同比选申请人的竞选文件相互混装；
（6）不同比选申请人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出。使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。
 比选申请人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其他弄虚作假的行为。
9.3  对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审 和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5  投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

第三章 评审办法

评审办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	比选申请人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	参选函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章

	
	
	比选申请文件格式
	符合第五章“比选申请文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	委托代理人
	比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定

	
	
	资质等级
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其它要求
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	比选内容
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务时间
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量目标及技术标准
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定

	
	
	比选保证金
	无

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。

	
	
	实质性要求
	符合比选文件中规定的其他实质性要求。

	3.2

（1）
	详细评审

标准
	比选报价A

（90分）
	评审基准价

在所有通过形式评审、资格评审、响应性评审后报价最低的为评标基准价。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。


	3.2

（2）
	详细评审

标准
	比选申请人实力B（10分）（注：本项中所涉及的合同、证明材料等资料均需提供原件，否则，将被认为不满足本评分项的要求，且该项得0分。本加分项资料装入资料审查资料中，格式及内容比选申请人自拟）
	1、在满足资格审查业绩要求的基础上，2020年1月1日以来，比选申请人承担过类似承建核酸检测实验室项目合同金额≥90万元的得2分，最多5个业绩，满分10分。须提供相关合同证明材料复印件并加盖比选申请人单位鲜章。

	3
	评审程序
	1．评审委员会按本章评标

办法规定进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）。

2.对初步评审合格的比选报价按本章评标办法第2.2.1款规定的程序进行评审，并进行评分。汇总得分，按总得分由高到低的顺序向比选人推荐1～3名中选候选人；得分最高者为第一中选候选人，其余依次类推。若出现得分相同的情况，按比选报价由低到高顺序排列。

3.如经过对所有比选申请人的比选文件进行评审，有效比选申请人不足三个使得竞选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部竞选，比选人将重新组织比选。经过初步评审有效竞选不足三个，但经评审委员会认定仍然具有竞争性的，评标工作仍应按比选文件的规定继续进行。

	3.2.3


	比选申请人得分
	比选申请人得分=A+B


注：若评审办法出现前后不一致，以评审办法前附表为准。
1．评审方法
评审委员会对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照本章评审办法前附表规定的评审办法进行评审，并按比选得分由高到低进行排序并推荐中标候选人。总得分相等时，以比选报价低的优先。

2．评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 详细评审标准：见评标办法前附表；

3．评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知”第1.4.1项资格审查合格条件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第2.1 款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，其竞选作废标处理：

（1）第二章“总则”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）比选申请文件没有比选申请人法定代表人或授权代理人未按规定签字并加盖比选申请人公章的；

（3）经评审委员会初步评审，审查不合格的；

（4）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的。

3.1.3 比选报价有算术错误的，按第二章“总则”第6.4.1项规定执行。

3.1.4经过初步评审有效竞选不足三个使得明显缺乏竞争性的，评审委员会可以否决全部竞选，比选人依法重新组织比选；经过初步评审有效竞选不足三个，但经评审委员会认定仍然具有竞争性的，评审工作仍应按比选文件的规定继续进行。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章评审办法第2.2 款的规定进行评审。

（1）按评审办法前附表规定的评审因素和分值对比选报价部分计算出得分 A；

（2）按评审办法前附表规定的评审因素和分值对比比选申请人实力部分计算出得分 B；

3.2.2  所有计算及评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  比选申请人得分=A+B。
3.3 比选申请文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1评审委员会按比选申请人得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。
附件A：否决投标情况一览表

一览表中投标人有下列情形之一的，其投标作否决投标处理，否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

	章节号
	条款名称
	否决投标条件

	第二章

3.2
	投标报价
	A-1比选申请人根据市场行情及企业经营状况和比选文件对检测工作内容（比选范围）、服务时间、深度的要求实行自主报价（含总价和各检测项目分项报价），比选申请人报价不得高于本项目最高限价，否则其投标文件按否决投标处理。

	第三章
	形式评审
	A-2比选申请人名称必须与营业执照、资质证书一致，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-3参选函规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-4比选申请文件格式符合符合第五章“比选申请文件格式”的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-5只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-6比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

	
	资格评审
	A-7比选申请人营业执照、资质等级须满足第二章“比选申请人须知”1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-8比选申请人的其他要求须满足第二章“比选申请人须知”1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	响应性评审
	A-9比选申请人的比选内容须满足第二章“比选申请人须知”1.3.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A10比选申请人的服务时间须满足第二章“比选申请人须知”1.3.2项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-11比选申请人的质量目标及技术标准须满足第二章“比选申请人须知”1.3.3项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-12比选申请人的比选保证金须满足第四章“合同条款”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-13比选申请人的实质性要求须符合比选文件中规定的其他实质性要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	评标程序
	如经过对所有比选申请人的比选文件进行评审，有效比选申请人不足三个使得竞选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部竞选，比选人将重新组织比选。经过初步评审有效竞选不足三个，但经评审委员会认定仍然具有竞争性的，评标工作仍应按比选文件的规定继续进行。


合同编号：

奉节县人民医院新冠疫情防控PCR实验室项目

建设合同

发 包 人：奉节县人民医院   （项目业主）

承 包 人： 

签订日期：2020年  月

合 同 正 文

发包方：重庆市奉节县人民医院                            （甲方）

承包方：                                                （乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，在双方友好协商的基础上，签订本合同。双方同意接受条款如下：

第1条 工程概况
一、工程名称：PCR实验室装饰项目
二、工程地点：奉节县人民医院指定地点
三、工程内容：装配式PCR实验室。
四、承包范围：见本合同第五条。

第2条 建设工期
一、合同签订后，甲方收到乙方通知后5日内进场，时间从进场开始计算  45 天内整个净化工程全部完工。

二、在施工过程中，若遇到下列情况影响，须顺延竣工期：
　　1、不可抗力事件影响而被迫停工；
　　2、因甲方造成的工期延长（如因甲方设计变更等因素导致停工）；

第3条 工程造价
一、工程总价为：
　　人民币（大写）                        （￥           元）。包干使用，如甲方原因增减工程量按本次报价表的价格比例增减。
二、付款方式：
           甲方支付工程款，具体付款方式：
      a、乙方施工完工后，经验收合格，开具正规发票后一周内甲方支付97%工程款。
b、一年质保期满后，一周内甲方支付3%质保金。

第四条   工程设计依据及质量标准
1. 《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》（T/CECS662-2020）
2. 《新型冠状病毒实验室生物安全指南》(第二版)
3. 《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）
4. 《实验室生物安全通用要求》GB9489-2008
5. 《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）
6. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）
7. 《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》卫办医政发【2010】194号
8. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
9. 《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》
10. 《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）
11. 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）
12. 《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009
第5条 工程项目内容
1、实验室的围护结构及地面；
2、空调及送、排风系统；
3、净化设备过滤系统； 
4、电气照明及控制系统；

5、相关配套设备
以上内容详见报价明细表及施工图。
第六条   工程验收

一、 工程验收以施工图及说明书，图纸会审记录，有关变更的书面文
件和本合同第四条工程质量标准为依据。

二、技术指标
本项目按《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》（T/CECS662-2020）执行，达到规范要求的加强型二级生物安全实验室（P2实验室）标准，具体技术指标如下：
 1、换气次数：≧12次
2、温度： 18～28℃  

相对湿度：30%～70%。

3、室内噪声（空调系统）：≤60db（A）；

4、压差：相邻房间之间≧5Pa

5、室内照度：300Lx。

三、 工程验收：

1、由医院上级相关部门验收，如验收未通过，由乙方返工完善，直至达标，返工造成的经济损失由乙方自负。验收合格，甲方付清本合同约定相应的款项后，乙方即将本项目正式移交甲方。

2、乙方将所有竣工资料必须在竣工验收后7日之内交给甲方。

第七条    材料设备的供应及验收

一、乙方必须按本合同附件中所承诺的设备、材料的数量、规格、型号、产地、厂家、主要技术参数、达到的标准及使用功能。

二、所有进场的设备、材料、乙方都必须提供出厂合格证及设备使用说明书，由甲方妥善保管。

三、乙方应在设备、材料进场24小时前通知甲方代表验收。对有以下情况的设备、材料甲方代表有权拒收：
　　1、与设计和规范要求不符。
　　2、与合同材料、设备清单不符。
　　3、出厂证明及质检材料不全。
　　4、运输途中损坏的产品。
　　5、设备材料无产地、厂家、及使用说明书。
　　发现以上情况，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新供应符合要求的产品，并由乙方承担由此发生的费用。

第八条    保修
一、保修内容、范围：乙方供应并安装的全部、设备和材料（过滤器等耗材除外）、国家规定的低值易耗品不在保修范围内。
二、 保修期限：保修期12个月（以检验报告出据的日期起计）。

三、 保修期内如发生故障，4小时内响应，48小时内到达现场。保修期满，有偿终身服务。
四、保修期内因产品质量问题所致故障，乙方免费更换零配件并维修，如属甲方人为因素所致故障，由甲方支付材料费，乙方免费更换、调试；消耗性零部件如属达到使用寿命的损耗，由甲方支付材料费，乙方免费更换、调试。

五、乙方长期优惠提供保修期外的有偿服务，并提供配套设备及设施的零配件供应，甲方须付材料费及合理之人工费、差旅费。

第九条   甲方责任

一、合同签定后及时提交具备开工条件的场地及接水、电源；组织对图纸资料的会审工作；

二、对乙方在施工过程中提出的设计修改意见，甲方应于收到后3天内组织有关人员研究，并作出书面答复。如不能答复，造成工期延误归甲方负责；

三、安排专人监督检查工程质量、进度、负责工程期间设备、材料到场的验收及中间质量验收，并协调解决施工中其他问题；

四、根据合同约定按时支付工程款，否则乙方有权拆除未付款部分材料；

五、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

  第十条    乙方责任
    一、按本合同条款完成全部工程并保证达到标准；

二、乙方应在一周内按合同要求的功能、标准完成正式设计，提供全套装饰及安装设计图纸给甲方审核；如设计未按合同要求完成则相关的施工图纸必须重新设计绘制，直到达标，以上设计，绘图费用均由乙方负责；会同甲方做好施工图纸会审工作；

三、认真按标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同所发生的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求或规范返工、修复承担自身原因所导致的返工、修改费用。

四、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，在施工中采取严密的安全防护、防火措施，并承担施工期间因乙方责任而造成的全部人身伤亡及火灾等责任事故的责任及费用。

五、参加竣工验收。

六、乙方必须做到文明施工，施工时一律着工作服，在施工中不得大声喧哗，不得制造与工程无关的噪音，不得向楼外倾倒杂物；不得在现场随地便溺或发生其他不礼貌行为；

七、工程竣工后做好与工程相关的全部场地清理，卫生清理工作；

八、本合同或协议约定的其他责任。
第十一条    违约责任
　　任何一方违反本合同约定，使本合同条款、相关协议丧失履行条件，视为完全违约，违约方需赔偿另一方因此而造成的实际损失，且无过错方有权终止合同。但下述情况按双方以下约定执行：

一、甲方出现以下情况的，其损失由甲方承担，工期顺延。
　　1、不按期交出施工场地、接水、电源。
　　2、逾期组织设备与材料验收、中间验收及竣工验收；
　　3、不按期支付工程款；
　　4、因甲方原因变更设计，使已完成的工程拆改。

二、乙方出现下列情况，其损失由乙方承担。
    1、工程质量不符合本合同或国家标准，负责无偿修理或返工。
　　2、未经甲方许可，不得将工程分包给第三者，若发现此现象，甲方有权终止合同，并且乙方除支付甲方违约金还得赔偿甲方由此造成的经济损失。
    3、在甲方使用过程中，如因乙方供应的材料存在质量问题而因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

第十二条    争议解决方式
　　甲、乙双方因合同发生争议，应本着友好合作，求同存异的原则，协商解决矛盾，若发生争议由甲方所在地法院进行裁决。

 第十三条    合同的生效和终止

一、 本合同自签订之日起生效，在竣工结算、甲方付款完毕、乙方将工程交付甲方后，除有关保修和技术指标条款仍然生效外，其他条款即自行终止。

二、 若甲方未按期付进度款，或因甲方原因导致乙方被迫停工超过5天，乙方以书面通知终止合同，甲方需支付乙方已进行和完成之工程费，以及为工程而订购之物料费和乙方因此而蒙受之直接损失。

三、若乙方无理停工，未能有效履行或严重违反有关合同条款，甲方可书面通知终止合同，乙方需补偿甲方因终止合同而蒙受之直接损失；甲方可雇用他方继续乙方未完成之工程而乙方不得以任何理由干涉。

第十四条    合同附件
　　以下合同附件将在本合同签署后逐项完善、确认，并作为合同组成部分生效。
    一、投标书
二、施工图纸
第十五条    合同组成

一、本合同由合同书与合同附件构成，合同附件是本合同不可分割的部     份，与本合同具有同等法律权利。

二、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方一份，均具有同等法律效力。

三、本合同由双方签章后生效。

第十六条    其他条款

一、 乙方负责工程完成后对甲方相关人员进行设备维修技术培训及使用操作培训，保证受训人员熟悉设备，器材的特征，了解仪器仪表的性能，熟练掌握有关操作规程，能排除一般性故障。

二、 本合同未尽事宜，双方协商解决。

	甲　方：重庆市奉节县人民医院

	乙　方： 



	法人代表：

委托代表：
	法人代表：
委托代表：


	开户行：
	开户行： 

	帐 号：
	帐  号：

	日期：     年    月    日
	日期：      年    月    日


履约担保

                     （发包人名称）：

鉴于                 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受                  （承包人名称，以下称“承包人”）于   年   月   日承建           （项目名称）工程的检测。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）                    （¥                   ）。

2.  担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至竣工验收合格之日止。

3.  在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

担  保  人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  
（签字） 

地址：                   
电话：                   

                                年   月   日

附件一 廉政建设合同
廉政建设合同

项目业主：奉节县人民医院
                 （以下简称发包人）

施 工 方：                                            （以下简称承包人）

为了深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全惩治和预防腐败体系和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的工作要求，认真落实中共中央关于开展工程建设领域突出问题专项治理的安排部署，促进干部职工廉洁从业，确保双方合作共建的工程项目工程优质、干部优秀，发包人及承包人双方本着友好合作、共同促进，建立健全廉洁从业工作机制，形成工作合力的原则，就                     达成以下共识，特签订本合同。

一、认真贯彻落实中央关于建立健全惩治和预防腐败体系，开展工程建设领域突出问题专项治理工作的部署安排，切实贯彻执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和重庆市《实施办法》的任务要求，促进参与建设项目的相关人员严格遵守党和国家有关法律法规。

二、采取法制讲座、案例剖析、挂图宣传等多种形式开展廉政、警示教育活动，增强项目建设施工、管理人员的廉洁自律意识和自我约束能力。

三、双方本着诚信，不违反工程建设管理制度的原则，规范开展建设管理工作，不得损害国家、集体和对方利益。

四、在业务活动中发现任一方有违反廉洁从业规定的行为，及时提醒纠正，对在工程建设中发现的犯罪线索及时配合查处，依法维护双方的合法权益，并积极帮助对方挽回经济损失。

五、双方约定的其它事项及对相关人员的要求

（一）发包人应采取教育和有效的约束措施，确保本单位工作人员廉洁自律，严禁以下行为发生：

1、发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

2、发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与单位工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人方推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

6、发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（二）承包人应采取有效措施，确保本单位工作人员廉洁自律，遵守相关规定。

1、承包人应建立和完善工程建设项目全过程的各项规章制度，加强工程质量管理，增强参建人员的廉洁自律意识和工作责任感。

2、承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、 贵重礼品。

3、承包人不得以任何名义为发包人报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

4、承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

5、承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）承包人应在施工现场设立廉政告示牌，公开廉政责任内容、责任人和廉政举报电话、举报信箱，接受社会公众监督。

（五）发包人、承包人双方共同研究建立廉政建设和预防职务犯罪的联系协调机制，并开展相关活动。

（六）加强信息交流，及时通报廉政建设和预防腐败专项治理工作情况；协调解决工程建设管理中的有关问题，包括举报线索的移送、案件的协查等；总结经验教训，研究和落实预防措施，确保“双优”活动扎实推进并取得实效。

六、违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

七、本合同经三方签署之日起生效，有效期为发包人、承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

八、本合同由双方共同签订，并由上级纪检部门监督执行。 

（以下无正文）

发包人（盖章）：                        承包人（盖章）：

责任人：                               责任人：

联系电话：                             联系电话：                  

项目业主：奉节县人民医院（盖章）

签订日期：2020年  月 

第二卷
第五章 比选申请文件格式
目   录
一、参选函部分
（一）参选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）比选保证金

（四）比选申请文件确认书

二、 资格审查资料

（一）比选申请人基本情况表

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）其他资料

一、参选函部分

奉节县人民医院新冠疫情防控PCR实验室建设
比选申请文件

参选函部分

比选申请人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年  月  日

（一）参选函
致：   奉节县人民医院
1、经考察现场和研究     （项目名称）            比选文件的全部内容并踏勘现场了现场，我方愿以总价         万元进行报价。完成比选文件规定的所有任务。服务周期满足比选文件要求，质量目标及技术标准达到比选文件要求 。

2、一旦我方中选，我方将组建项目班子成员，保证在规定时限完成比选文件规定的内容。

3、在此我方郑重承诺：我方将按比选人的要求提供高质量的后续服务。
4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本比选申请文件是我们双方合同的组成部分。
5、我方以金额为人民币         元作为本项目的比选保证金。
6、我方再次郑重承诺：我方将按比选人的要求提供高质量的后续服务。
7、拟派往本项目的项目负责人为               。

固定联系人：          联系方式：           。

比选申请人：                　　　　　     （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章） 

地址： 

网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　　　　　
        年  月  日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
（备注：多准备一份，用于开标现场核验，正式比选申请文件请删除此条备注）
比选申请人名称：            
        
单位性质： 
                    
地址： 
                        
成立时间： 
   年 
    月       日
经营期限： 
                     
姓名： 
  性别：  
 年龄：  
职务：  

系 
                                （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 
                         （盖单位公章）

 
      年      月        日 

	法定代表人身份证复印件或扫描件
（双面）




注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书
（备注：多准备一份，用于开标现场核验，正式比选申请文件请删除此条备注）

      本人 
（姓名）系 
  （比选申请人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：               
。 

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              
    （盖单位公章） 

法定代表人： 

             （签字或盖章）

身份证号码：                 

委托代理人： 
                （签字）

身份证号码： 
                

                               
年  
月  
日

	法定代表人身份证复印件或扫描件（双面）
	授权代理人身份证复印件或扫描件（双面）


注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件除装入比选申请文件一并递交外还应提交一份开标时以查验。

（三）比选保证金
银行进账单复印件加盖比选申请人公章。
（四）比选文件确认书


（比选人名称）：

我单位参加                    的比选，对贵单位发出的该工程比选文书及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，严格遵守并按其要求提交比选申请文件。我方如中选，我公司保证愿意按上述比选文件和其他有关资料的全部要求（包括合同条件、技术规范、图纸等）为条件进行工作；保证本工程中选后绝不转包、挂靠，一旦建设单位发现、查实我公司有转包、挂靠、拟派往本项目的人员不到位、更换项目负责人等行为，我公司自愿放弃中选资格并承担相应的法律和经济责任。我方如未中选，比选人和比选代理机构有权无偿使用我方为本工程所提供的全部比选申请文件。如我公司中选，承诺放弃因比选周期缩短而投诉及索赔的权利。

我公司承诺在服务周期、施工期、竣工验收期及质量保修期内根据国家、重庆市现行规定以及比选文件的相关要求提供服务。

比选申请人：                　　　　　     （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章） 

地址： 

网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　　　　　
        年  月  日

二、资格审查资料

奉节县人民医院新冠疫情防控PCR实验室建设
投  标  文  件

资格审查资料

比选申请人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年  月  日

（一）比选申请人基本情况表

	比选申请人全称
	

	资质等级
	

	经营范围
	

	营业执照编号
	
	成立日期
	

	技术人员总人数
	
	资产净值（万元）
	

	项目负责人
	1．姓名：        2．职务          3．职称

	联系方式
	1．地址：        2．邮编：        3．电话：

4．传真：        5．E-mail:       6．联系人：

	开户银行
	1．开户银行：    2．户名：        3帐号：


注：按比选申请人须知前附表1.4.1款要求提供附件。

（二）法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
比选申请人名称：            
        
单位性质： 
                    
地址： 
                        
成立时间： 
   年 
    月       日
经营期限： 
                     
姓名： 
  性别：  
 年龄：  
职务：  

系 
                                （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 
                         （盖单位公章）

 
      年      月        日

	 法定代表人身份证复印件或扫描件
（双面）




注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书
本人 
（姓名）系 
  （比选申请人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  
         。 

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              
    （盖单位公章） 

法定代表人： 

             （签字或盖章）

身份证号码：                 

委托代理人： 
                （签字）

身份证号码： 
                
           
年  
月  
日

	法定代表人身份证复印件或扫描件（双面）
	授权代理人身份证复印件或扫描件（双面）


注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件除装入比选申请文件一并递交外还应提交一份开标时以查验。

（三）其他资料

包括但不限于第二章1.4.1要求提供的资料和第三章前附表3.2（2）要求提供的资料
附件1
投标（竞买）人承诺书
本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及《关于进一步加强重庆主城九区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》相关要求。本单位于   年   月   日参加_________________ 项目的开标（拍卖）活动。本单位承诺在开标（拍卖）过程中做到以下几点：
1．参与投标（竞买）人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标（拍卖）场所。
2．参加投标（竞买）人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。
3．本单位所派投标（竞买）人员       （姓名），          （身份证号码），           （联系电话），在        （省、市）居住，非武汉市返渝人员，非湖北省除武汉市外其他地区返渝人员，非除湖北省其他返渝人员，非与武汉市、湖北省人员有密切接触人员，非与疾控中心确诊者有密切接触人员，非重庆本地居民有可疑症状人员，目前身体状况良好。
4．本单位保证做好投标（竞买）前期的各项准备工作，提前到达开标（竞买）区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。
5．开标（竞买）活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所内停留。
6. 如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由我单位自行负责，视为放弃派员参加。
                         承诺人（公章）：
                          年   月   日
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