


奉节县人民医院扩建工程地下停车库基坑边坡施工监测单位

比 选 文 件

比选人：奉节县人民医院

（盖单位章）

2021年5月26日

第一篇 比选须知

	序号
	比   选   内 容

	1
	项目名称
	奉节县人民医院扩建工程地下停车库基坑边坡施工监测

	2
	比选人
	奉节县人民医院

	3
	比选申请人资格要求
	独立法人资格

具有工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）甲级资质和国家测绘地理信息局颁发的乙级及以上测绘资格证书（专业范围必须包含工程测量）

	4
	踏勘现场
	由比选申请人自行踏勘

	5
	比选申请文件份数
	比选申请文件一式壹份

	6
	比选申请文件递交截止时间
	2021年6月3日上午12:00

	7
	比选评审时间
	2021年6月3日上午2：30开始评审

	8
	本项目费用最高限价（包干费用）
	13.00万元（壹拾叁万元整）。

	比选人地址：奉节县人民医院行政办公楼116室

联系人：易东

邮箱：459096025@qq.com
电话：18996569882     

传真：


第二篇  项目情况简介

1、项目概况
奉节县人民医院扩建工程地下停车库基坑采用桩板墙等支护方式，由于基坑施工存在较大安全隐患，为保证施工安全和建设工程质量特开展施工监测。
2、报告要求及成果
要求：深基坑共设置8个监测点，每月监测四次，监测时间为2年。
成果：报告提交4份

3、比选申请人资质要求

测绘资质丙级及以上
4、项目费用

监测费用限制在13万元内。比选申请人在比选过程中产生的所有费用由比选申请人自理。所有未中选单位一律无补偿费用。

5、踏勘现场

（1）现场踏勘由比选申请人自行安排，比选人协助，比选申请人产生的交通和食宿等费自理。

（2）在现场踏勘过程中，如果比选申请人发生意外人身死亡、财物或其他损失，除国家法律、法规有规定的之外，比选人均不负责。

第三篇  比选申请文件内容

1、比选申请文件组成

（1）法定代表人证明文件（须加盖公章）；
（2）营业执照复印件（须加盖公章）；
（3）资质证书复印件（须加盖公章）；
（4）单位承诺书；
（5）报价承诺函（要求报价为包干总价，总报价不超过13万元，须加盖公章）；
2、比选文件递交取

（1）参选单位递交的文件必须全部密封，密封袋封口处加盖单位公章。
（2）比选文件递交时间截止为：2021年6月4日上午12:00，逾期不受理。
（3）地点：重庆市奉节县人民医院行政办公楼116室。
（4）联系电话：18996569882
3、无效比选申请

发生下列情况之一者，视为无效比选申请：

（1）比选申请文件逾期送达；

（2）比选文件规定的其他情形；

（3）比选申请报价超过最高限价的。

第四篇  评选程序、办法

1、比选申请文件审查 

对各比选申请人的比选申请文件进行审查。审查分资格性检查和符合性检查,资格性检查是依据法律法规和比选文件的规定，对资格文件等进行审查，以确定比选申请人是否具备比选申请资格；符合性检查是对技术文件进行审查，从技术文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定比选申请人是否对比选文件的实质性要求作出响应。

有下列情况之一者，将不能通过资格符合性检查。
（1）不具备测绘乙级及以上的资质。
（2）工商及税务登记失效的。

（3）比选申请文件没有在实质上响应比选文件。

（4）比选文件规定的其他情况。

    2、评选、定选
（一）评选办法：最低价中标

（二）定选办法

最低价中标，若有两个或两个以上总分相同的比选申请人，抽签确定第一中选人。中选人确定后，比选人将以电话或邮箱方式传达给中选人。

第五篇  合同签定

一、中选人按必选人通知的时间、地点签订合同。由于中选人原因未签订合同的，中选通知书自行失效。
二、比选文件、中选人的比选申请文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

三、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

四、商务条款

1、监测费用与支付方式：合同签定后，完成基坑工程施工间监测所有内容提交报告后并提交了支付申请15个工作日内，甲方支付总价的80%，全部监测工作完成，提交监测总报告后，并提供支付申请报告等资料后一个月内支付余下的费用。
2、监测过程：整个项目监测工作于合同正式生效后在合同要求的时间内完成，如因比选人原因耽误，完成时间顺延。
第六篇  比选申请文件格式

1、比选提供文件

（1）比选文件封面
奉节县人民医院扩建工程地下停车库基坑

施工监测单位
比

选

申

请

书

比选申请人：（盖章）          法人代表人：（签章）

年   月   日

（2）资料目录

A:法定代表人证明文件（须加盖公章）；

B:营业执照复印件（须加盖公章）；

C:资质证书复印件（须加盖公章）； 

D:单位信用承诺书（须加盖公章）。
（三）单位信用承诺函

单位信用承诺函
根据贵单位2021年6月4日公布的奉节县人民医院扩建工程地下停车库基坑施工监测单位比选文件；我公司本着求实诚信的原则郑重作出如下承诺：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

5.符合法律、行政法规规定的其他要求；

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

   年    月    日

（四）报价承诺函

报价承诺函

奉节县人民医院：  

根据贵单位2021年 6月4日公布的奉节县人民医院扩建工程地下停车库基坑边坡施工监测单位比选文件，我单位经踏勘项目现场后充分考虑成本等各方面因素，愿意以      万元的合同包干价承担此项工作，除此金额外不再另收其他费用。
特此承诺。

参选单位：（公章）  

                       法定代表人或授权代表：（签章）

   年   月   日

2、补充说明：

（1）为避免重复报价，请所有参选单位报价比例精确到小数点后两位。

（2）所有报价均为包干价。

（3）如出现相同最低报价，则由比选人通知相同报价单位现场进行抽签。
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